**AVOCACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE GRAL. PUEYRREDON**

**INFORME DE LO REALIZADO ENTRE EL 16/04/18 Y 31/05/18**

Este trabajo se realiza en forma conjunta con otros organismos de la Dirección General de Cultura y Educación: Subsecretaria de Recursos Humanos, Dirección Provincial de Consejos Escolares, Auditoría General y Dirección provincial de Infraestructura Escolar.

En el mes de abril se trabajó en 76 establecimientos educativos, y se realizaron más de 92 reparaciones, de las cuales en su mayoría eran urgente (no implicando el cierre de los servicios educativos).

En el mes de mayo se trabajó en 104 establecimientos educativos, y 190 reparaciones.

Los rubros que requirieron mayor atención fueron los de: sanitarios, plomería, cubiertas, desratización, desinfección, electricidad y calefacción.

Al mismo tiempo se está trabajando en la planificación de obras en más de 35 escuelas.

Por otro lado, se acordó con autoridades municipales los trabajos de poda y desmalezamientos.

**INFRAESTRUCTURA**

**Obras en ejecución de riesgo inicio:** desde enero de este año hasta el inicio de la avocación en el mes de abril, el consejo escolar tenía sin ejecución un total de 14 obras con riesgo de inicio, en este periodo de gestión se adjudicaron las siguientes 11 obras:

Jardín 922 – reparación de cubiertas

Escuela Primaria 6 – impermeabilización y obras varias

Escuela Primaria 10 – reemplazo de membrana

Escuela Primaria 19 - reparación de cubiertas

Escuela Primaria 22 – adecuación de casa habitación

Escuela Primaria 32 – impermeabilización de cubiertas y obras varias

Escuela primaria 73 – refacción de cubiertas y otros

Escuela Primaria 80 – colocación de membrana

Escuela Agraria 1- segado de pozo y construcción

Escuela Especial 516 - adecuación de dependencias para aula taller

Instituto Superior Formación Docente 19 – reemplazo cubiertas e impermeabilización

**Obras en ejecución no incluidas en riesgo inicio que se encontraban paralizadas y se reanudaron durante la avocación**

Escuela Primaria 44 – sanitarios

Escuela Primaria 60 y Secundaria 43– establecimiento nuevo – se entregaron todos los muebles, se equipó completamente y se está a la espera de la colocación del suministro de energía eléctrica por parte de la empresa EDEA

Escuela Especial 502 y 514 – reparaciones integrales

**Obras en ejecución con continuidad**

Escuela Primaria 80 - cerco perimetral

Jardín 932 – impermeabilización de losa

Jardín 933 – reparación de membrana

Conservatorio de música – cerco perimetral

Escuela técnica 2 – impermeabilización de cubiertas

**Obras adjudicadas durante la avocación (con inicio de obra a en el mes de junio)**

Escuela Primaria 13 secundaria 53 y jardín 913 – realización de una nueva instalación de gas

Escuela Primaria 31 – obra de calderas –

Escuela Primaria 76 – instalación gas 2da etapa

Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro – reemplazo tanque de reserva de agua

**Entrega de mobiliario**

Se entregaron 323 mesas y 698 sillas a 29 establecimientos educativos: Jardín 913 y 916, Primaria 27, Secundaria 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 31, 33, 40, 43, 48, 50, 52, 57, 62, 70, 75, 76 y Escuela Agraria.

**Intervenciones en materia de emergencia, urgencias y compras**

Se optimizó el trabajo de las dos cuadrillas existentes en el Consejo Escolar lo que logró brindar respuesta a diversas escuelas en arreglos, reparaciones y cambios menores en materia de electricidad, pluviales, plomería, herrería, limpieza y destapes cloacales, entre otros trabajos.

**Puesta en marcha de encendido de calefacción**

Se puso en marcha el encendido de un total de 1.800 calefactores, 43 calderas y equipos de aire de todo el distrito.

Además se está efectuando un relevamiento de aquellos que no pudieran ser puestos en funcionamiento, los cuales se presupuestarán y se solucionarán en la brevedad.

Se dividió el distrito en 10 zonas, adjudicando a cada proveedor 1 zona céntrica y una periférica para una distribución más equitativa para los contratistas, incrementando en esta gestión la cantidad de proveedores de este servicio.

Cabe aclarar que, pese al esfuerzo que se viene realizando, en algunos establecimientos educativos la puesta en marcha, especialmente las escuelas que cuentan con un sistema de calefacción por calderas, no se ha podido solucionar debido al estado de las mismas y a la falta de medidas preventivas ya que estas reparaciones se deberían de haber realizado desde el momento que fueron informadas en el año 2017.

Las escuelas que se encuentran con esta problemáticas si bien son un número pequeño, se establecieron como prioridad, y se encuentran los calderistas realizando los presupuestos necesarios para dar respuesta urgente a esta necesidad.

**TRANSPORTE**

Se llevó a cabo el proceso licitatorio de Transporte en el mes de abril, mediante procedimiento de licitación privada y contratación directa por el período de dos meses.

Los recorridos fueron cubiertos en su totalidad con la incorporación de nuevos proveedores. Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Logística, desvinculando a proveedores observados por medio de la auditoría interna, con su consecuente denuncia penal.

En junio se realizará una nueva licitación para cubrir los meses de julio hasta la finalización del ciclo lectivo en el mes de diciembre.

**Servicio Alimentario Escolar**

Se ordenó el Servicio Alimentario Escolar, con un presupuesto mensual de aproximadamente 12.000.000 pesos.

El servicio se encontraba bajo la administración de los directivos de las escuelas, de forma descentralizada, observando variaciones de precios sobre un mismo producto.

Por eso, se planificó la ejecución de una licitación pública basada en la centralización del servicio desde el Consejo Escolar, unificando un único menú mensual para todo el distrito, basado en los estándares de nutrición fijados en el pliego de bases y condiciones generales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.

Está planificada la licitación pública con fecha de apertura entre el 20 y el 30 de junio, para brindar el servicio entre el 1 de julio al último día hábil del 2019.

**NUEVOS CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS**

Se rediseñaron los circuitos administrativos para una mayor celeridad y eficiencia en la gestión, así como también se reordenaron los espacios físicos para optimizar el procedimiento como por ejemplo en emergencias, urgencias y compras, evitando así la superposición de tareas.

En la oficina Contable se revisaron los pagos pendientes, pudiéndose realizar los pagos de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017, regularizando casi en su totalidad las obligaciones contraídas con distintos proveedores y contratistas de los servicios de matafuegos, alarmas, Servicio Alimentario Escolar y transporte.